**Проект муниципального контракта №**

**на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт улично-дорожной сети г. Симферополь - ул. Александра Невского (ул. Розы Люксембург)»**

**Идентификационный код закупки 20 39102058704910201001 0065 001 4211 243**

г. Симферополь «\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г.

Муниципальное казенное учреждение Департамент капитального строительства Администрации города Симферополя Республики Крым (сокращённое наименование – Департамент капитального строительства Администрации города Симферополя), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника департамента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Положения и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование способа определения подрядчика, реквизиты документа (его наименование, дата и номер) на основании которого определен подрядчик)

заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт), о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства ***выполнить работы по объекту: «Капитальный ремонт улично-дорожной сети г. Симферополь - ул. Александра Невского (ул. Розы Люксембург)****»*(далее – Объект)в соответствии с условиями настоящего Контракта, Сводным сметным расчетом № 1 (Приложение № 3), составленным на основании утвержденной проектно-сметной документации, графиком производства работ (по форме Приложения № 2), являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта, и сдать их Заказчику.

1.2. Подрядчик обязуется в соответствии с Контрактом завершить все Работы и сдать в установленном порядке Объект, в сроки, установленные п. 5.1. Контракта.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить весь комплекс Работ по настоящему Контракту, в строгом соответствии с условиями Контракта и Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), составленным на основании утвержденной проектно-сметной документации Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к Контракту), Сводным сметным расчетом № 1 (Приложение № 3), Проектом производства Работ и действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными документами, приведенными в Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных Работ (Приложение № 4 к Контракту).

1.4. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в пункте 1.1. настоящего Контракта, собственными средствами и собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций в строгом соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

1.5. Качество выполняемых по Контракту Работ должно соответствовать требованиям ГОСТов, СНиПов, требованиям действующих нормативных документов.

1.6. Место выполнения работ:

295000, Республика Крым, г. Симферополь, улица Александра Невского (ул. Розы Люксембург).

1.7. Источник финансирования: Бюджет Республики Крым (субсидии для финансового обеспечения дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации).

1.8. Основанием для проведения работ по настоящему Контракту является членство в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**2. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ**

2.1. Интересы Заказчика по управлению Контрактом представляет начальник отдела строительства коммунальной и дорожной инфраструктуры управления капитального строительства МКУ Департамент капитального строительства Зубенко Александра Ивановна, который с момента заключения настоящего Контракта будет принимать непосредственное участие в регулировании ремонтных работ по Объекту, координировать работу представителей, выполняющих строительный контроль по Контракту, а также уполномоченных им лиц, осуществляющих контроль за ходом выполнения Контракта.

2.2. В целях Контракта Представителем Заказчика является лицо, с которым заключен муниципальный Контракт на выполнение работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора) объекта: **«Капитальный ремонт улично-дорожной сети г. Симферополь - ул. Александра Невского (ул. Розы Люксембург)»***.*

2.3. Интересы Подрядчика по Контракту представляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2.4. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменениях в составах уполномоченных представителей с приложением документов, подтверждающих полномочия данных лиц. Изменения в составе уполномоченных представителей не освобождают Стороны от выполнения обязательств по настоящему Контракту.

2.5. Подрядчик при исполнении настоящего Контракта может привлечь субподрядные организации. Подрядчик и привлекаемые субподрядные организации должны обладать предусмотренными действующим законодательством лицензией, сертификатом, либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

2.6. Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться в Журнале производства Работ, который постоянно находится на Объекте.

2.7. Полномочные представители Подрядчика обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых Заказчиком совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с исполнением обязательств по ремонту Объекта.

**3. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА**

3.1. Общая стоимость Контракта определена на весь срок исполнения Контракта, включающую в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет: ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_\_ копеек)***, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов (в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается), в соответствии со Сводным сметным расчетом № 1 (Приложение № 3), составленным на основании утвержденной проектно-сметной документации.

Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев и на условиях, предусмотренных Контрактом и [частью 1 статьи 95](https://login.consultant.ru/link/?rnd=6605C9071E56AF414436D1BC1BF2772D&req=doc&base=RZB&n=324057&dst=101310&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100055&REFDOC=326332&REFBASE=RZB&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101310%3Bindex%3D83&date=24.06.2019) Федерального закона о контрактной системе.

3.2. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

3.3. Сумма Контракта, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

**4. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ И ОПЛАТЫ РАБОТ**

4.1. Оплата за выполненные работы осуществляется ежемесячно на основании подписанного обеими сторонами Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

4.2. Оплата работ производится на основании представленных Подрядчиком Акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), утвержденных Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. № 100, или иных Актов сдачи-приемки выполненных работ, предусмотренных действующей нормативной документацией и настоящим Контрактом, а также предоставления Заказчику надлежащим образом оформленного счета, иной необходимой документации в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» при наличии представленного Заказчику комплекта исполнительной документации, ежемесячных отчетов, предоставляемых Заказчику Подрядчиком, в пределах, доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств, при наличии бюджетного финансирования и поступления денежных средств на счет Заказчика.

4.3. Оплата Заказчиком за результаты выполненных по Контракту работ осуществляется в размерах, установленных Контрактом, графиком оплаты выполненных по контракту работ с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ (отдельных этапов исполнения Контракта).

Заказчик осуществляет текущий платеж в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3; не более чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в случае если Подрядчиком являются субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.

4.4. Авансирование работ по Контракту не предусмотрено.

4.5. Оплата по Контракту осуществляется за фактически выполненные объемы работ в пределах цены Контракта в виде промежуточных и окончательных платежей, в пределах лимитов бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью расходов на соответствующий финансовый год и фактического финансирования по данному Объекту, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств со счета Заказчика.

**5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

5.1. Календарные сроки выполнения Работ определяются Календарным графиком выполнения Работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 2 к Контракту) который утверждается Заказчиком в день заключения Контракта.

5.2. Сроки выполнения Работ:

Начало: в соответствии с Календарным графиком выполнения Работ.

Окончание: 20.11.2020 года.

5.3. Объем Работ по Контракту должен быть исполнен по месяцам в соответствии с Календарным графиком выполнения Работ, в пределах годового лимита бюджетных обязательств.

5.4. Прекращение срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков и иной ответственности, установленной настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.5. На момент заключения настоящего Контракта дата окончания работ, определенная графиком производства работ, является исходной для имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

5.6. Стороны договорились о возможности досрочного исполнения обязательств по Контракту.

**6. ПРОЕКТНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

6.1. На основании и в соответствии с Техническим заданием, Подрядчик должен разработать и представить Заказчику на согласование Проект производства Работ (далее - ППР), с учетом требований, в стандарте организации СТО 01-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Правила разработки и оформления Проектов Производства работ» и ОДМ 218.3.044-2015 «Требования к технологическим картам на выполнение дорожных работ».

6.2. Подрядчик должен предоставить ППР на рассмотрение и согласование Заказчику не позднее чем через 5 (Пять) календарных дней с момента заключения Контракта.

При наличии замечаний Заказчика Подрядчик обязан внести изменения в ППР, в сроки, установленные Заказчиком.

Несвоевременное представление и согласование Подрядчиком ППР является основанием для приостановления Заказчиком текущих платежей и применения имущественных санкций.

Согласованный Заказчиком ППР должен постоянно находиться на Объекте. Производство Работ при отсутствии согласованного Заказчиком ППР запрещается.

6.3. Подрядчик, по согласованию с Заказчиком, за счет собственных средств, самостоятельно может привлечь к выполнению работ по подготовке технической документации организации, обладающие необходимым опытом, персоналом и оборудованием и имеющих в случаях, установленных законодательством, соответствующие документы, подтверждающие правомочность этих организаций выполнять данные виды работ и услуг.

6.4. Заказчик вправе вносить изменения в Техническое задание в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. При исполнении Контракта Стороны руководствуются Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ (Приложение № 4 к Контракту).

6.6. В случае, если невыполнение установленных Контрактом сроков выполнения Работ (этапов Работ) произошло по вине Подрядчика, Подрядчик обязан без дополнительной оплаты со стороны Заказчика осуществить переоформление (продлить срок действия) технических условий (технических требований), выданных собственниками имущества, интересы которых затрагиваются в рамках исполнения настоящего Контракта, а также выполнить повторное согласование с собственниками такого имущества.

**7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА**

Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательства:

7.1. Передать Подрядчику по установленной форме, по Акту приема-передачи, участок улично-дорожной сети и дорог местного значения на период капитального ремонта Объекта.

Передача Заказчиком Подрядчику участка автомобильной дороги осуществляется одновременно с подписанием настоящего Контракта по двустороннему Акту передачи строительной площадки (Приложение № 7 к Контракту).

7.2. Заказчик обязуется выполнить надлежащим образом все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком Контракта, включая организацию и проведение контроля качества выполняемых Работ и используемых материалов.

7.4. Направить Подрядчику в 10 дневный срок информационное письмо о персональном составе штата исполнителей, определенного на основании п. 2.1. настоящего Контракта, а также уполномоченных им лиц на осуществление контроля за ходом исполнения Контракта (далее – Представители Заказчика).

Направить Подрядчику в 10 дневный срок с момента заключения контракта с организацией, выполняющей строительный контроль (технический надзор) по Объектам уведомление о заключении Контракта.

Заказчик имеет право в период действия настоящего Контракта вносить изменения и дополнения в состав штата, указанного в настоящем пункте. При этом Заказчик направляет Подрядчику в 3-х дневный срок с момента внесения изменений и дополнений информационное письмо.

7.5. Участвовать в испытательных, пусконаладочных и иных Работах необходимых для ввода Объекта в эксплуатацию, с оформлением соответствующих документов.

7.6. По письменному сообщению Подрядчика о готовности законченного ремонтом Объекта организовать совместно с Подрядчиком его приёмку.

7.7. Оказывать Подрядчику содействие в выполнении Работ в объёмах и порядке, предусмотренных Контрактом.

7.8. Заказчик, представители Заказчика имеют право давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от Технического задания, нормативно-технических документов, настоящего Контракта и приложений к нему.

7.9. Заказчик, Представитель Заказчика имеет право выдавать предписания о приостановке или запрещении Работ при нарушении технологии Работ, отступлении от ППР, Технического задания, применении некачественных материалов, невыполнении распоряжений и предписаний Представителя Заказчика, Заказчика, а также при неблагоприятных погодных условиях и по другим причинам, влияющим на качество и сроки выполнения Работ.

7.10. Заказчик, Представители Заказчика имеют право:

- беспрепятственного доступа на Объект в любое время суток в течение всего периода ремонта;

- производить соответствующие записи в Журналы производства Работ при ремонте по Объекту;

Запись в Журнале имеет статус предписания и обязательна для исполнения Подрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных настоящим Контрактом.

7.11. Заказчик в случае выявления дефектов на Объекте, возникших в течение гарантийного срока, обязан в течение 3(Трех) рабочих дней направить Подрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка в соответствии с пунктом 10.4. Контракта для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.

7.12. Представитель Заказчика, Заказчик вправе обоснованно требовать от Подрядчика отстранения от выполнения Работ специалистов и работников с недостаточной профессиональной квалификацией. Обоснованные требования Представителя Заказчика, Заказчика являются обязательными для исполнения Подрядчиком.

7.13. Заказчик вправе запрашивать любую информацию, касающуюся проведения Работ на Объекте.

7.14. При осуществлении контроля за выполнением Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

7.15.После подписания Контракта в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней передать Подрядчику по акту, на период выполнения работ по Объекту:

а) проектно-сметную документацию в полном объеме.

б) копию документа, оформленного в установленном порядке, о назначении представителя Заказчика, выполняющих строительный контроль по Контракту, а также уполномоченных им лиц, осуществляющих контроль за ходом выполнения Контракта - в 1 экз.

**8.** **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА**

8.1. Подрядчик, подтверждает, что:

- Не ограничиваясь требованиями документации Заказчика, именно Подрядчик несет ответственность за выполнение Работ по Контракту в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.

- Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, принимает на себя все расходы, риски, связанные с выполнением Работ.

- Подрядчик изучил все материалы Контракта и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ. Никакая другая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб Работам по Контракту.

Для выполнения Работ по настоящему Контракту Подрядчик в счет Контрактной цены, указанной в Разделе 3 Контракта принимает на себя обязательства:

8.2. Выполнить все Работы по ремонту Объекта в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Контракта, Технического задания, ППР.

8.3. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

8.4. Разработать и предоставить Заказчику для согласования Проект производства Работ. При наличии замечаний Заказчика Подрядчик обязан их устранить и повторно представить на утверждение Заказчику.

8.5. Обеспечить сохранность создаваемых знаков закрепления на местности геодезической основы сооружения (реперы, оси, углы поворота, закрепление сооружений) и передать Заказчику по завершению ремонта Объекта в поверенном состоянии с ведомостями поверок.

8.6. В случае складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, строительного мусора и древесины и других материалов и конструкций за границами постоянного или временного отвода, за границами строительной площадки, Подрядчик обязан осуществить аренду земель и рекультивацию за свой счет.

8.7. В целях обеспечения требований, допустимых по условиям безопасности движения, а также требования к эксплуатационному состоянию технических средств организации дорожного движения до начала производства Работ согласовать с Заказчиком порядок организации и производства Работ на Объекте.

8.8. До начала Работ:

8.8.1. Согласовать с уполномоченными органами государственного надзора и уполномоченными органами УГИБДД МВД по РК порядок ведения Работ на Объекте и обеспечить его соблюдение, согласовать в установленном нормативными документами порядке, схемы организации движения в местах производства Работ, а также схемы ограждения мест производства Работ до начала производства Работ и нести ответственность за безопасность движения в зоне производства Работ.

При необходимости по дополнительному указанию Заказчика Подрядчик обеспечивает разработку и согласование с Заказчиком резервной схемы организации дорожного движения предусматривающей увеличение пропускной способности, а также наличие соответствующих технических средств организации дорожного движения в соответствии с утвержденной Заказчиком схемы;

8.8.2. Оформить ордер на проведение земляных работ в соответствии с решением Симферопольского городского совета от 28.01.2016 № 592.

8.9. Обеспечить в ходе ремонта выполнение на строительной площадке (полосе отвода) мероприятий по технике безопасности, охране труда, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также гигиенических требований к организации строительной площадке в соответствии с Проектом производства Работ, Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных Работ.

8.10. Подрядчик обязуется в случаях установленных Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» выполнить весь комплекс работ по обращению с отходами производства и потребления, в том числе выступает собственником и образователем отходов, образующихся при Работе на Объекте, а также осуществляет все расчеты и платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду, несет все риски, связанные с деятельностью по образованию отходов, разрабатывает Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), согласовывает его в Росприроднадзоре и получает лимиты на образование отходов от своего имени. Расходы на выполнение указанного выше комплекса работ, а также возможные иные платежи на выполнение мероприятий во исполнение Федерального закона от 24 июня 1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» осуществляются силами и за счет Подрядчика.

8.11. В соответствии с требованиями Федерального закона № 7–ФЗ от 30.12.2002 г. «Об охране окружающей среды» обеспечить на весь период ремонта проведение за счет собственных средств производственного экологического контроля в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению [природных ресурсов](#sub_124), а также в целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды, установленных законодательством в области охраны окружающей среды.

8.12. В случае необходимости, в соответствии с Федеральным законом № 7–ФЗ от 30.12.2002 г. «Об охране окружающей среды» разработать «Проект нормативных сбросов», в случае производства Работ в зоне водных объектов получить «Решение на право пользования водными объектами», пересекаемые Объектом ремонта, получить «Разрешение на сброс сточных вод» в Росприроднадзоре.

8.13. При обнаружении ценностей, представляющих художественную, историческую, и иную культурную ценность, Подрядчик обязан выполнить все действия в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.

8.14. В счет Контрактной цены своими силами и средствами обеспечить сооружение/демонтаж и/или аренду Временных зданий и сооружений, в том числе осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ на строительной площадке, необходимых для выполнения Работ, размещения персонала Подрядчика и представителей Заказчика, по нормам не ниже предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Обеспечить надлежащее состояние бытовых и подсобных помещений (туалетов, столовых, душевых и др.) в соответствии с требованиями нормативных документов.

8.15. Обеспечить в счет Контрактной цены сооружение всех временных дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения Работ.

8.16. Изготовить и установить в трехдневный срок с момента заключения настоящего Контракта за свой счет в начале участка производства Работ информационный щит (с двух сторон ремонтируемого участка) в соответствии с п. 4.9. ГОСТ 52 290-2004, с указанием полного наименования объекта (по Контракту), наименования Заказчика, Представителя Заказчика, Подрядчика и сроков выполнения Работ (начало и окончание), а также иные информационные указатели в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Содержание информации в обязательном порядке должно быть согласовано с Заказчиком.

8.17. Обеспечить и содержать за свой счет охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для ремонта Объекта на строительной площадке, ограждения мест производства Работ с момента начала ремонта до подписания Акта приемки Объекта в эксплуатацию.

8.18. Соблюдать установленный законодательством Российской Федерации порядок привлечения и использования иностранных работников.

8.19. Вести на русском языке с момента начала Работ на Объекте и до их завершения в установленном порядке Исполнительную производственно-техническую документацию по типовым формам. Комплект Исполнительной документации на предъявляемые к приемке Работы ежемесячно предъявляется Заказчику одновременно с Актами о приемке выполненных Работ.

Подрядчик, в соответствии со Сборником форм исполнительной производственно-технической документации при капитальном ремонте автомобильных дорог осуществляет операционный контроль выполняемых им Работ, о его результатах отчитывается перед Заказчиком.

8.20. Приглашать Представителя Заказчика, Заказчика для промежуточной приемки выполненных в очередной месяц Работ до 20 числа каждого календарного месяца.

8.21. Подрядчик обязан вести и предоставлять Заказчику, не позднее 25 (Двадцать пятого) числа каждого месяца, учетную документацию, которая включает в себя:

- акт приемки выполненных Работ по форме КС-2 - 4 экз.;

- справку о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3 – 4 экз.;

- счет на выполненные Работы – по 1 экз.;

- оригинал исполнительной документации на выполненные и предъявляемые к оплате Работы – 4 экз.

8.21.1. До 1 (Первого) числа каждого месяца:

- Журнал учета выполненных Работ по форме КС-6а в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=47A49D3F032CB00927E6649F70F2A73A4C0941018A20A8E1BC6935520E6C2CB5B7095BB89823B1f5PCJ) Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100 – 2 экз.;

8.22.Поставить на строительную площадку материалы в соответствии с ППР, Техническим заданием, используемые для исполнения Контракта.

8.23. Не использовать в ходе осуществления Работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных Работ в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных Работ.

8.24. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности ремонтируемого Объекта, либо создающих невозможность завершения Работ в установленный срок;

* не предоставленной Заказчиком документации;
* возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы.

8.25. Компенсировать третьим лицам убытки, в том числе ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком Работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения Подрядчиком имущественных или иных прав, в том числе охраняющих интеллектуальную собственность.

8.26. При производстве Работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде установленного образца с указанием фирменного наименования Подрядчика.

8.27. При производстве Работ Подрядчик не имеет права приступать к последующему Технологическому Этапу (Технологическим Этапам) Работ без приемки Заказчиком, представителем Заказчика скрытых Работ, ответственных конструкций и получения согласования Заказчика на выполнение последующего Технологического Этапа.

Под Технологическим Этапом в настоящем Контракте понимается технологическая операция (группа технологических операций), результатом выполнения которых является создание отдельных конструктивных и/или технологических элементов Объекта (выемка или отсыпка грунта, подготовка основания, устройство слоев насыпи, полотна дороги, устройство сборных и/или монолитных конструкций и т.п.).

Порядок освидетельствования и приемки скрытых Работ и ответственных конструкций устанавливается в соответствии с действующим «СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги», ВСН 19-89, действующими нормативными документами и разделом 14 Контракта.

8.28. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта в соответствии с п. 10.2 Контракта исправлять дефекты, допущенные при выполнении Работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

8.29. Представлять Заказчику:

- по запросу Заказчика в течение суток любую информацию об Объекте, с приложением документов, в том числе на электронных носителях.

8.30. Подрядчик обязуется уведомлять Заказчика о любых внештатных ситуациях и происшествиях на Объекте и/или в связи с исполнением Контракта, включая, но не ограничиваясь и незамедлительно предпринимать все необходимые меры:

* аварии и несчастные случаи - в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, отраслевыми нормами и руководящими документами Заказчика.
* иные внештатные ситуации.

8.31. При возникновении внештатной ситуации руководитель ремонта Объекта, назначенный приказом Подрядчика, обязан:

8.31.1. В течение 15 минут с момента наступления внештатной ситуации предоставить устное донесение дежурному сотруднику (диспетчеру) Заказчика.

В случае, если дежурный сотрудник (диспетчер) Заказчика не доступен для телефонной связи, руководитель ремонта Объекта обязан предоставить устное донесение руководителю Заказчика (заместителю начальника).

8.31.2. В течение 60 минут с момента наступления внештатной ситуации предоставить письменное донесение дежурному сотруднику (диспетчеру) Заказчика. К письменному донесению по возможности следует приложить фотоматериалы, позволяющие более полно оценить характер и последствия возникшей внештатной ситуации. Передача фотоматериалов должна осуществляться преимущественно посредством электронной почты. При отсутствии возможности передачи электронной почтой допускается передача фотоматериалов MMS-сообщением или факсимильной связью.

При невозможности предоставить письменное донесение дежурному сотруднику (диспетчеру) Заказчика, руководитель ремонта Объекта обязан предоставить письменное донесение руководителю Заказчика (заместителю начальника).

8.32. Участвовать в рассмотрении предложений, направленных на улучшение качества производства строительно-монтажных Работ, снижение стоимости, в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

8.33. Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на месте производства Работ своего представителя, наделенного полномочиями представлять интересы Подрядчика, в том числе участвовать совместно с Представителем Заказчика, Заказчиком в составлении документов (предписаний, актов и др.), предусмотренных настоящим Контрактом, также получать для исполнения данные документы.

8.34. До начала Работ осуществить проверку качества материалов и изделий, организовать лабораторные посты на Объекте и операционный контроль за ходом Работ по ремонту Объекта. Для установления соответствия качественных характеристик материалов и изделий, Подрядчик производит входной контроль всех поступающих материалов с учетом требований нормативных документов и только после заключений об их пригодности и соответствии сертификатам качества направляет для использования в Работе. Представитель Заказчика, Заказчик вправе производить проверку выполнения Подрядчиком входного контроля качества в любой момент в любых объемах в период действия Контракта. Лаборатории, используемые Подрядчиком для осуществления проверки качества материалов, должны быть аттестованы, а также иметь необходимое оборудование и штат.

8.35. При необходимости организовать Работы в ночное время с соблюдением норм и требований ПДД и работ в ночное время.

8.36. После завершения Работ и до подписания Акта приемочной комиссии по вводу Объекта в эксплуатацию вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора.

8.37. Подрядчик имеет право досрочно выполнить Работы по Объекту в полном объеме.

8.38. Контроль, проводимый Представителем Заказчика, Заказчиком за выполнением Работ по ремонту Объекта, не освобождает Подрядчика от ответственности за качественное их исполнение.

8.39. Подрядчик обязан согласовать необходимость выполнения непредвиденных работ и затрат. Оплата производится на основании обосновывающих документов: актов, протоколов и сметного расчета, согласованных с Заказчиком.

8.40. Выполнить надлежащим образом все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта.

8.41. В случае, если в период гарантийной эксплуатации объекта капитального строительства обнаружатся недостатки (дефекты), то Подрядчик обязан их устранить безвозмездно в порядке и сроки, установленные Контрактом.

**9. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ**

9.1. Сроки, порядок, документальное оформление сдачи и приемки выполненных работ (этапов) осуществляются в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?rnd=6605C9071E56AF414436D1BC1BF2772D&req=doc&base=RZB&n=148719&REFFIELD=134&REFDST=100062&REFDOC=326332&REFBASE=RZB&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D90&date=24.06.2019) от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Заказчик извещает Подрядчика об организации, осуществляющей строительный контроль за капитальным ремонтом Объектов (Представитель Заказчика). Уполномоченное лицо организации назначает своего представителя на Объекте, который от его имени 25 числа каждого календарного месяца (по уведомлению Подрядчика, направленному в срок, установленный п. 8.20. настоящего Контракта) осуществляет промежуточную приемку предъявленных Подрядчиком выполненных Работ за текущий месяц. Приемка выполненных Работ осуществляется и оформляется в соответствии с действующим «СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги», ВСН 19-89, Проекта производства Работ, с составлением соответствующих Актов установленной формы КС-2, КС-3 и счета, в том числе на электронных носителях (CD диск) в редактируемом формате, а также отсканированную копию в формате документа \*.pdf, с составлением Актов скрытых работ с фотофиксацией выполненных работ (Приложение 5).

9.2. Совместно с Актом приемки выполненных Работ Подрядчик передает Заказчику всю необходимую исполнительную документацию, а также заверенный Подрядчиком Журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а согласно [Постановлению](consultantplus://offline/ref=47A49D3F032CB00927E6649F70F2A73A4C0941018A20A8E1BC6935520E6C2CB5B7095BB89823B1f5PCJ) Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100), в том числе в электронном виде.

По требованию Представителя Заказчика, Заказчика могут быть проведены предварительные испытания результата Работ. В случае проведения таких испытаний, приемка результата Работ может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.

В целях толкования условий настоящего Контракта, а также условий Календарного графика выполнения Работ Стороны установили, что под терминами «текущим месяцем», «календарным месяцем» в Контракте, в Календарном графике выполнения Работ признается период: с 25 числа предыдущего месяца по 24 число текущего календарного месяца.

9.3. По взаимному согласию Стороны установили, что отсутствие подписи и печати Представителя Заказчика и Заказчика в акте по форме КС-2 и справке по форме КС-3, свидетельствует о недействительности этих документов, как составленных с нарушением принятых Сторонами правил, они не влекут правовых последствий, в том числе не влекут обязанности Заказчика по оплате Работ. Другие документы, не указанные в настоящем пункте, либо документы, составленные с нарушением установленных Сторонами правил, не могут служить основанием для оплаты Работ по настоящему Контракту. По соглашению сторон, указанное правило о юридической силе, составленных в одностороннем порядке актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 (недействительности указанных документов), имеет силу соглашения Сторон о признании Сторонами обстоятельств в порядке статьи 70 Арбитражно-процессуального Кодекса Российской Федерации.

9.4. Представитель Заказчика и Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке Работ к оплате, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается мотивированный отказ.

9.5. Представитель Заказчика осуществляет приемку выполненных Подрядчиком Работ на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в настоящем Контракте и приложений к нему в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента предоставления.

9.6. В случае установления Представителем заказчика при приемке Работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком Работ требованиям настоящего Контракта, акт по форме КС-2 и справка по форме КС-3 Представителем заказчика и Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений

9.7. Приемка законченного ремонтом Объекта осуществляется приемочной комиссией, создаваемой Заказчиком.

9.8. Не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до ожидаемого срока завершения Работ на Объекте Подрядчик направляет Заказчику извещение о готовности завершенного ремонтом Объекта к проведению рабочей комиссии.

9.9. После получения письменного извещения Заказчик в течение 5 (Пяти) календарных дней издает приказ о создании рабочей комиссии по определению готовности Объекта к приемке в эксплуатацию (далее - рабочая комиссия).

9.10. Состав рабочей комиссии определяет Заказчик. В обязательном порядке в состав рабочей комиссии должны быть включены Заказчик, Представитель Заказчика, Подрядчика (в том числе, при необходимости, представители субподрядной организации). При необходимости, Заказчик вправе привлечь к участию в рабочей комиссии представителей органов УГИБДД МВД по РК, независимых экспертов. Возглавляет комиссию председатель, назначаемый Заказчиком. Подрядчик организует работу рабочей комиссии в назначенное время, в том числе обеспечивает ее транспортом и измерительным оборудованием за свой счет.

9.11. Подрядчик обязан иметь весь комплект исполнительной документации на Объекте (по выполненным Работам) для предоставления его рабочей комиссии. Подрядчик обязан самостоятельно, а в необходимых случаях совместно с Представителем заказчика и Заказчиком, провести все испытания, инспекции и комиссии, необходимые для проведения приемки Объекта рабочей комиссией.

9.12. По результатам Работы рабочей комиссии Подрядчик готовит акт рабочей комиссии, который подписывается всеми ее членами. К акту прилагается ведомость обнаруженных недостатков, дефектов, незаконченных объемов Работ (при наличии таковых), ведомость проведенных измерений, фотоматериалы. Рабочей комиссией определяется срок исполнения замечаний по акту рабочей комиссии, которые необходимо устранить не позднее 5 (Пяти) календарных дней до планируемого дня проведения приемочной комиссии по вводу Объекта в эксплуатацию.

9.13. После устранения Подрядчиком всех недостатков, указанных в акте рабочей комиссии, Заказчик (с привлечением заинтересованных лиц) на основании письменного извещения Подрядчика проверяет исполнение решений рабочей комиссии. После чего члены рабочей комиссии подписывают соответствующий акт об устранении недостатков, указанных в акте рабочей комиссии.

9.14. В случае не устранения замечаний в установленные сроки, Заказчик вправе применить штрафные санкции в соответствии с условиями настоящего Контракта.

9.15. Окончательное завершение Работ на Объекте оформляется Актом приемки Объекта в эксплуатацию. Передать по окончании ремонта Объекта Заказчику:

- 4 (Четыре) экземпляра исполнительной документации в бумажном виде и 1 (Один) экземпляр в формате автокад и ворд;

9.16. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов Работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

9.17. В случае проведения экспертизы выполненной Работы Заказчиком своими силами, срок приемки Работ в соответствии с настоящим разделом не может составлять более 10 (Десяти) рабочих дней со дня завершения проверки и установления Заказчиком соответствия условиям Контракта, предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом.

9.18. В случае проведения экспертизы выполненной Работы путем привлечения экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, срок приемки Работ по Контракту не может составлять более 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком заключения эксперта, экспертной организации, подтверждающего качественное выполнение Работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

9.19. Работы считаются выполненными и принятыми только при наличии подписей и печатей Сторон и Представителя заказчика на актах приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справках стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

9.20. Непредвиденные работы и затраты учитываются в актах приемки выполненных работ (форма № КС-2) по фактически выполненным объемам работ в пределах резерва на эти цели, предусмотренных утвержденной проектно-сметной документацией.

9.21. Подрядчик лично либо через своих представителей передает Заказчику оформленные надлежащим образом, т.е. завизированные Представителем заказчика путем проставления на каждом экземпляре подписи уполномоченного лица и печати Представителя заказчика, акты о приемке выполненных Подрядчиком работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в количестве 4-х экземпляров.

9.22. Акты рабочей и приемочной комиссии оформляются Подрядчиком в 5 (Пяти) экземплярах согласно ГОСТ 32755-2014.

**10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ**

10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Подрядчиком по Контракту в соответствии с [приложением](https://login.consultant.ru/link/?rnd=6605C9071E56AF414436D1BC1BF2772D&req=doc&base=RZB&n=326332&dst=100107&fld=134&date=24.06.2019)   
№ 6 «Гарантийный паспорт» к Контракту, с учетом требований к гарантийному сроку, указанных в документации о закупке, по результатам которой заключается Контракт, и (или) в Контракте.

10.2. С момента подписания приемочной комиссией Акта приемки Объекта в эксплуатацию начинается гарантийный срок, в течение которого Подрядчик обязан нести ответственность за выявленные дефекты, допущенные по его вине при выполнении Работ по настоящему Контракту и устранить их за свой счет. Подрядчик предоставляет гарантийный паспорт, выполненный согласно распоряжению Минтранса России от 7 мая 2003 г. № ИС-414-р по форме, установленной в ГОСТ 32755-2014, с гарантийными сроками не менее указанных в приложении № 6 к Контракту. В случае выявления дефектов на Объекте, на котором выполнены Работы по настоящему Контракту в период действия гарантийных обязательств, новый гарантийный срок устанавливается с даты принятия Работ по устранению дефектов от Подрядчика Заказчиком. Продолжительность проведения Работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

10.3. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов, возникших в течение гарантийных сроков на Объекте, устанавливается с момента (даты) подписания сторонами Акта приемки Объекта в эксплуатацию.

10.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчикобязан их устранить за свой счет и в указанные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее, чем за 3 дня со дня получения письменного извещения Заказчика.

10.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с правом привлечения специалистов - экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком в полном объёме.

**11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

11.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе взыскать с заказчика штраф в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Размер штрафа устанавливается в размере\_\_\_\_\_\_\_ **рублей.**

11.4. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, заказчик направляет поставщику (исполнителю, подрядчику) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

11.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

11.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, поставщик (исполнитель, подрядчик) выплачивает заказчику штраф в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

Размер штрафа устанавливается в размере 0,5 процент цены Контракта, что составляет **-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей.**

11.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, поставщик (исполнитель, подрядчик) выплачивает заказчику штраф в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Размер штрафа устанавливается в размере \_\_\_\_\_\_\_ **рублей.**

11.8. За неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций поставщик (исполнитель, подрядчик) выплачивает заказчику штраф в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042. Штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, **заключенным с** **победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта**, поставщик (исполнитель, подрядчик) выплачивает заказчику штраф в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

11.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

11.13. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту и устранения их нарушений.

11.14. Заказчик не несет ответственность перед третьими лицами по договорам, заключенным Подрядчиком.

11.15. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение ранее принятых на себя обязательств по настоящему Контракту.

11.16. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, которая относится к предмету настоящего Контракта и содержится в документах, отражающих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего Контракта, согласно действующему законодательству.

11.17. Ответственность за достоверность и правильность платежных реквизитов, сообщенных Заказчику, а также своевременность сообщения об их изменении в соответствии с Контрактом несет Подрядчик.

11.18. Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа по каждому факту неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту.

11.19. Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения обязательства Подрядчика оплатить Заказчику неустойку, предусмотренную Контрактом являются:

- двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях;

или

- односторонний акт Заказчика в случае уклонения Подрядчика от составления или подписания двухстороннего акта в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования;

или

- предписание Заказчика и/или Представителя Заказчика, выданное в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом;

или

- предписание контрольно-надзорных органов;

или

- претензия Заказчика.

11.20. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами, Заказчиком за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие несоблюдения Подрядчиком правил безопасности дорожного движения при ведении работ на Объекте, за причинение любого ущерба, причиненного Заказчику и/или третьим лицам вследствие нарушения норм действующего законодательства Российской Федерации при производстве работ по Контракту. В таких случаях Подрядчик обязан самостоятельно урегулировать любые претензии третьих лиц и/или компетентных надзорных органов. Подрядчик обязан компенсировать Заказчику любой ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, а также возместить Заказчику любые расходы и издержки, возникшие вследствие невыполнения Подрядчиком работ по Контракту, включая случаи возложения ответственности за Подрядчика на Заказчика. В указанных выше случаях Подрядчик на основании претензии Заказчика, добровольно, в течение 5 (Пяти) дней со дня ее получения, перечисляет сумму денежных средств, взыскиваемую с Заказчика на основании решения суда или иного уполномоченного органа, на расчетный счет, указанный Заказчиком.

11.21. Подрядчик осведомлен, что в случае нарушения требований по обеспечению безопасности дорожного движения при выполнении работ, Подрядчик и его должностные лица могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 12.34 Кодекса об административных нарушениях Российской Федерации, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Подрядчик обязан возместить Заказчику все убытки (включая, но не ограничиваясь, суммы штрафов, судебные расходы), связанные с привлечением Заказчика к административной ответственности за правонарушения, причиной возникновения которых явилось неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Контрактом.

В указанных выше случаях Подрядчик на основании претензии Заказчика, добровольно, в течение 5 (Пяти) дней со дня ее получения, перечисляет сумму денежных средств, взыскиваемую с Заказчика на основании решения суда или иного уполномоченного органа, на расчетный счет, указанный Заказчиком.

11.22. Ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту считается их фактическое неисполнение, исполнение не в полном объеме либо не в соответствии с требованиями Контракта и/или положениям действующих на момент выполнения работ нормативно-технических документов (Приложение № 4 к Контракту). При этом обязанностями Сторон считаются их обязательства, прописанные в любом из пунктов и/или разделов Контракта.

11.23. Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за разработку проекта производства работ и реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом.

11.24. Подрядчик несет имущественную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

11.25. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет обеспечения по настоящему Контракту.

В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по устранению и исправлению недостатков (в том числе по гарантийным обязательствам), Заказчик вправе привлекать для этих целей третьих лиц и взыскать вызванные этим убытки с Подрядчика.

11.26. Устанавливать условия о возможных значениях размеров штрафов, предусмотренных Правилами, для каждого порогового значения цены контракта.

**12. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ**

12.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить ремонт Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с Техническим заданием и Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных Работ.

12.2. Все поставляемые для ремонта Объекта материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Представителю Заказчика, Заказчику до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством Российской Федерации данный вид деятельности подлежит лицензированию).

12.3. Подрядчик обязан за свои средства с использованием лаборатории в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных строительных Работ, обеспечить предусмотренные испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Представителю Заказчика, Заказчику до приемки им выполненных Работ.

12.4. Заказчик, представители Заказчика вправе давать Подрядчику письменное предписание:

а) об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям Техническому заданию и условиям Контракта;

б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Контракта;

12.5. Заказчик, представители Заказчика вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком Работ до установленного им срока, в порядке, предусмотренном Контрактом, в следующих случаях:

а) дальнейшее выполнение Работ может угрожать безопасности ремонтируемого Объекта, либо при выполнении Работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность ремонтируемого Объекта и находящихся вблизи его объектов в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных Работ (Приложение № 4 к Контракту);

б) дальнейшее выполнение Работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности Объекта из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением Работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления Работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения Работ по Контракту.

12.6. В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

**13. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА**

13.1. Заказчик передает строительную площадку Подрядчику по установленной форме Акта передачи строительной площадки (Приложение №7 к Контракту), на период ремонта Объекта.

13.2. Подрядчик обязуется в 5-дневный срок до подписания Акта приемки Объекта в эксплуатацию вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора и провести рекультивацию временно занимаемых земель.

13.3. Подрядчик самостоятельно выполняет геодезическую разбивку осей и других элементов строящихся сооружений, производит их закрепление на местности и обеспечивает их сохранность, проводит геодезический контроль геометрических параметров строящегося сооружения.

13.4. Подрядчик должен содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные с ремонтом Объекта, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациям, не допускать за исключением согласованных случаев перерывов движения по ним, производить уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

13.5. Подрядчик должен обеспечить подключение строительной площадки к необходимым инженерным коммуникациям и выполнить переустройство коммуникаций, подпадающих в зону ремонта.

13.6. На весь период ремонта до получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию Подрядчик несет ответственность за сохранность ремонтируемого Объекта или его частей и обеспечивает его содержание. В случае нанесения ущерба Объекту в период ремонта Подрядчик обязан произвести его ремонт (восстановление) за свой счет.

13.7. До завершения ремонта Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности на строительной площадке в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных Работ (Приложение № 4 к Контракту).

13.8. Подрядчик должен обустроить и содержать временные подъездные дороги, а также применять меры по обеспечению сохранности используемых им дорог, принадлежащих третьим лицам.

13.9. Подрядчик самостоятельно согласовывает размещение строительных городков за пределами строительной площадки в соответствии с положениями п.2 ст. 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации в установленной форме (Постановление Правительства РФ от 27.11.2014 № 1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности»).

**14. СКРЫТЫЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ**

14.1. Работы, подлежащие освидетельствованию, в соответствии с Техническим заданием, Проектом производства Работ и Календарным графиком выполнения Работ, должны приниматься Представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых Работ и составления соответствующих актов. Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения промежуточной приемки выполненных Работ, подлежащих освидетельствованию, уведомляет Заказчика и Представителя Заказчика о необходимости проведения приемки.

14.2. В случае если представителем Заказчика внесены в Журнал производства Работ замечания по выполненным Работам, подлежащим освидетельствованию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика.

Если закрытие Работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых Работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее за свой счет.

14.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых Работ подтверждается подписанием Заказчиком, представителем Заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых Работ, актов испытаний и приемки каждой системы в отдельности. Приемку скрытых Работ после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией следует оформлять соответствующим актом.

14.4. В зависимости от вида выполненных Работ, к акту приемки скрытых Работ прилагаются ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы, а также другие документы о качестве продукции.

14.5. Акты приемки скрытых Работ составляются в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

14.6. Каждому акту приемки скрытых Работ присваивается номер, и он регистрируется в Журнале производства Работ.

**15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ**

15.1. До передачи Объекта Заказчику риск случайной гибели или повреждения результата выполненных Работ несёт Подрядчик.

15.2. Риск случайной гибели или повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Контракта имущества, переданного Заказчиком Подрядчику, несёт Подрядчик.

**16. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

16.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны Контракта отнесли следующие обстоятельства: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, оползень, ураган, проливные ливневые дожди и т.п.); эпидемии; блокада; пожары, техногенные катастрофы, произошедшие не по вине Сторон; нормативные и ненормативные акты органов государственной власти, в том числе контрольно-надзорных, а также их действия или бездействие, препятствующие выполнению Сторонами условий Контракта; забастовки, организованные в установленном законом порядке; восстание; гражданские беспорядки; военные действия любого характера, террористические акты и другие обстоятельства, которые выходят за рамки разумного контроля Сторон и делают невозможным надлежащее исполнение обязательств по Контракту.

16.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 16.1 настоящего Контракта, заинтересованная Сторона должна без промедления, но не позднее двух дней с даты их наступления известить о них в письменном виде другую Сторону. К извещению, содержащему данные о характере возникших обстоятельств, должны быть приложены письменные официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения заинтересованной Стороной своих обязательств по Контракту.

16.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в пункте 16.2 настоящего Контракта, то она не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание для освобождения ее от ответственности за нарушение контрактных обязательств и обязана возместить другой Стороне понесенные этой Стороной убытки.

16.4. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта Сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в 2-х дневный срок. Далее Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения ремонта Объекта и принять дополнительное соглашение с указанием порядка ведения Работ, в том числе изменения сроков завершения отдельных видов Работ без изменения даты окончания Работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

**17. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ**

17.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и не противоречат действующему законодательству Российской Федерации.

17.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

17.2.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом, объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта;

17.2.2. Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объемы работ, но не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества объема работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы;

17.2.3. В случаях, предусмотренных [пунктом 6 статьи 161](consultantplus://offline/ref=0153CB1431D3A64E9CFABA1CC6409287D8B9B3D3F8C52028D56E12D3DA8ADF92CF110D8DF0BEI325H) Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта [обеспечивает согласование](consultantplus://offline/ref=0153CB1431D3A64E9CFABA1CC6409287D8B4B7D4FFC72028D56E12D3DA8ADF92CF110D8FF1B93C6DI821H) новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом;

17.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

17.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

17.5. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с [частью 6 статьи 14](consultantplus://offline/ref=0153CB1431D3A64E9CFABA1CC6409287D8B8B3D3FEC72028D56E12D3DA8ADF92CF110D8FF1IB21H) Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

17.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

17.7. Порядок принятия сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения контракта определяется сторонами самостоятельно с учетом положений Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?rnd=6605C9071E56AF414436D1BC1BF2772D&req=doc&base=RZB&n=324057&REFFIELD=134&REFDST=100103&REFDOC=326332&REFBASE=RZB&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D132&date=24.06.2019) о контрактной системе.

17.8. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 17.6. настоящего Контракта.

17.9. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

17.10. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

17.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

17.12. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 17.8. настоящего Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

17.13. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

17.14. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

17.15. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

17.16. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

17.17. В соответствие с п. 9 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий первоначального, если контракт не был исполнен в установленный срок:

- по вине Подрядчика;

- по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию.

При этом в случае, если обеспечение исполнения контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесённых в качестве обеспечения исполнения контракта. В случае неисполнения контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Законом № 44-ФЗ и предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта.

**18. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА**

18.1. Подрядчик для обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Контракту предоставляет Заказчику Обеспечение. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 1% от цены Контракта.

18.2. Срок действия вышеуказанных обеспечительных мер должен гарантировать надлежащее выполнение обязательств Подрядчика, возникшим из настоящего Контракта вплоть до полного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту.

18.3.Общие положения.

18.3.1. Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта.

*Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным участником экземпляром контракта.*

18.3.2. Обеспечение исполнения Контракта может быть представлено в виде банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями) или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации, учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

18.3.3. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

18.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной.

18.4.1.Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

Банковская гарантия, выданная Подрядчику банком для целей обеспечения исполнения контракта, должна соответствовать требованиям [статьи 45](#Par711) Федерального закона № 44-ФЗ.

В качестве обеспечения исполнения контракта принимаются банковские гарантии, выданные банками, одновременно соответствующими [требованиям](consultantplus://offline/ref=12440D1BF21CF4EA16085311F4FE2E3DD0B736945F51E8EDF546A6135B92859979A1C84AE4E7A6A3d01FJ), установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов»:

1) наличие у банка собственных средств (капитала) в размере не менее 300 млн. рублей, рассчитываемых по методике Центрального банка Российской Федерации, по состоянию на последнюю отчетную дату;

2) наличие у банка кредитного рейтинга не ниже уровня "B-(RU)" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и (или) кредитного рейтинга не ниже уровня "ruB-" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговое агентство "Эксперт РА".

Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским [законодательством](consultantplus://offline/ref=3DFC71928F8EE2086AC78CBA6B6D0530287C2A9EC42E6AF4FB3D9BEB6CC01D09C4B4B42D1794462Ev8HAI) и [статьей 45](consultantplus://offline/ref=3DFC71928F8EE2086AC78CBA6B6D0530287D259AC4266AF4FB3D9BEB6CC01D09C4B4B42D17954B2Bv8HAI) Федерального закона №44-ФЗ, с учетом обязательного закрепления в банковской гарантии следующих требований:

1) права Заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;

2) права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

3) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со [статьей 96](consultantplus://offline/ref=229E593CEA9CFA995CA5A29945221BDEE78B714928AEA2A98577418B6637785222024F745AF5A913684DK) настоящего Федерального закона;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

7) установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [перечень](consultantplus://offline/ref=A06E06000A88C2AE755BF95078AB13D04D650C6F31F3534B7130B03B4A981FA701C40A96E3D87CC7v9C9K) документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии:

а) расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения контракта, информация о ней и документы, предусмотренные [частью 9](consultantplus://offline/ref=C4C40F2E57171B13B0F45D465DC362AA75D0F5F113BB4FC85B6A7FE203F8392EAF09FE3FdAO4K) ст. 45 Федерального закона №44-ФЗ, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения Контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий один рабочий день со дня ее поступления. В случае отказа в принятии банковской гарантии Заказчик информирует об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

18.5. Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта.

18.5.1.Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде денежных средств:

Денежные средства перечисляются на счет по следующим реквизитам:

Получатель:

Муниципальное казенное учреждение Департамент капитального

строительства Администрации города Симферополя Республики Крым

Л/с 05753205950

Банк получателя: Отделение Республика Крым, г. Симферополь

р/счет 40302810435103000005

БИК 043510001

ИНН 9102058704

КПП 910201001

ОГРН 1149102124820

**В графе «Назначение платежа»:** Средства для обеспечения исполнения контракта по объекту**: на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт улично-дорожной сети г. Симферополь - ул. Александра Невского (ул. Розы Люксембург)».**

18.5.2. Денежные средства, которые поступили от Подрядчика в счет обеспечения исполнения Контракта, считаются временно поступившими в распоряжение Заказчика и зачисляются на его лицевой счет в таком качестве. Указанные денежные средства находятся в распоряжении Заказчика на время исполнения Контракта до полного исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств по настоящему Контракту.

18.5.3. В случае, если Подрядчик воспользовался своим правом на замену способа обеспечения и/или уменьшение размера обеспечения на размер исполненных обязательств по Контракту и предоставил, а Заказчик проверил и принял надлежащим образом выданную банковскую гарантию, или Подрядчик перечислил Заказчику соответствующую (уменьшенную) сумму денежных средств в качестве нового обеспечения, Заказчик обязан в течение 5 рабочих дней после получения от Подрядчика письменного требования возвратить Подрядчику ранее полученное обеспечение – перечислить сумму денежных средств, ранее полученных в качестве обеспечения, на счет, реквизиты которого указаны Подрядчиком в письменном требовании.

18.5.4. После исполнения Подрядчиком всех принятых на себя обязательств по настоящему Контракту, либо в случае досрочного расторжения Контракта, денежные средства, внесенные на лицевой счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения Контракта, подлежат возврату Подрядчику в течение 10 рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на счет, реквизиты которого указаны Подрядчиком в письменном требовании.

18.5.5. В случае, если к моменту возврата Подрядчику суммы денежных средств, которые поступили Заказчику в счет обеспечения исполнения Контракта, у Подрядчика перед Заказчиком имеются неисполненные денежные обязательства, включая не уплаченные суммы неустойки, убытков, Заказчик вправе в одностороннем порядке произвести зачет встречных денежных обязательств и возвратить Подрядчику сумму обеспечения за минусом сумм, причитающихся к получению от Подрядчика.

18.6. Если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком обязательств по Контракту (в том числе в случае отзыва лицензии у банка, выдавшего банковскую гарантию), Подрядчик обязуется предоставить Заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Контракта.

18.7. Новое обеспечение исполнения Контракта должно быть предоставлено в течение 10 (Десяти) дней с момента наступления обстоятельств указанных в пункте

18.6 Контракта на тех же условиях, которые указаны в документации о закупке и в Контракте.

18.8. Подрядчик обязан в случае отзыва у банка-гаранта лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Контракта. Срок для предоставления нового обеспечения - не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком о возникновении такой необходимости. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком указанного обязательства Заказчиком будет начисляться, пеня в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

**19. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**

19.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лице целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством Российской Федерации, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

19.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффинированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

19.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

**20. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА**

20.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и действует до 31.12.2020 года.

20.2. Истечение срока действия контракта влечет прекращение обязательств по Контракту (за исключением предусмотренных контрактом гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки и обязательств заказчика по оплате работ, выполненных в течение срока действия контракта).

**21. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

21.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

21.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями (бездействием) Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

21.3. Отношения Сторон неурегулированные настоящим Контрактом регулируются законодательством Российской Федерации.

21.4. Подрядчик обязуется не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия Заказчика. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.

21.5. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или археологический интерес, которые будут найдены на строительной площадке, не являются собственностью Подрядчика.

21.6. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

21.7. Контракт, приложения и все документы, имеющие к ним отношение, должны быть составлены в двух подлинных экземплярах на русском языке.

21.8. Любые сообщения (в том числе, во избежание неопределенности, все сообщения, являющиеся или связанные с каким-либо подтверждением, соглашением, изменением, одобрением, согласием, назначением, раскрытием информации, уведомлением, разрешением, предоставлением доказательств, запросом, уточнением или отказом от прав), направляемые по данному Контракту или в связи с ним, должны оформляться в письменной форме с документальным подтверждением получения адресатом направленного сообщения.

21.9. В случае изменения наименования, реквизитов, руководителя организации у одной из сторон настоящего Контракта, другой стороне в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений, в письменной форме на официальном бланке организации направляется письменное сообщение с приложением копий, подтверждающих документов.

Действия, совершенные по старым адресам и счетам до получения уведомлений об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.

**22. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДЧИКОВ**

22.1. Подрядчик вправе:

22.1.1. Привлекать к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители).

22.1.2. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

22.1.3. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять заказчику документы, указанные в пункте 9.1.2. настоящего раздела, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

22.1.4. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного контрактом, заключенным с заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

22.1.5. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

22.1.6. Нести гражданско-правовую ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 9.1.2. – 9.1.4 настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в контракте.

22.2. Условие о правах Подрядчика:

22.2.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя

**23. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ**

23.1. Приложения к настоящему Контракту, указаны в Таблице 1 (см. ниже).

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование документа |
| 1. | Техническое задание |
| 2. | Календарный график выполнения Работ |
| 3. | Сводный сметный расчет №1 |
| 4. | Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных Работ |
| 5. | Акт освидетельствования скрытых Работ |
| 6. | Гарантийный паспорт |
| 7. | Форма Акта передачи строительной площадки |
| 8. | Примерный перечень исполнительной производственно-технической документации, передаваемой до начала приёмки Объекта в эксплуатацию |
| 9. | План финансирования |

**24. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **ЗАКАЗЧИК**  **Муниципальное казенное учреждение**  **Департамент капитального строительства Администрации города Симферополя**  **Республики Крым**  Юридический адрес:  295000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь,  ул. Толстого, д.15  ОГРН 1149102124820  ИНН 9102058704  КПП 910201001  р/с 40204810035100000001  БИК 043510001  Банк: Отделение Республика Крым,  г. Симферополь  тел. 27-64-00  **Начальник Департамента капитального строительства Администрации города Симферополя**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /В.Е. Хомутов**  М.П. | **ПОДРЯДЧИК**  **Наименование**  Юридический адрес:  Фактический алрес:  ИНН:  КПП:  Банк:  БИК:  Р/с:  Телефон:  e-mail:  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  М.П. | | **ПОДРЯДЧИК**  **Наименование**  Юридический адрес:  Фактический адрес:  ИНН:  КПП:  Банк:  БИК:  Р/с:  Телефон:  e-mail:  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  М.П. |
|  |  |